Отчет  о реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области на 2018-2024 года» 
за 2019 год 
1. Результаты, достигнутые за 2019 год на основании индикаторов Программы.
1.1. Отчет об исполнении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды» по итогам 2019 года 
	Наименование целевого показателя
	Ед.измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолют
ное отклоне
ние
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	План на год
	Отчет
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. Количество благоустроенных общественных территорий 
	Ед.
	1
	1
	0
	0
	-

	2. Доля площади благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
	%
	16
	16
	0
	0
	

	3.  Уровень удовлетворенности населения выполненными мероприятиями по благоустройству территорий муниципального образования «поселок Медвенка»
	%
	Не менее 75%
	Не менее 75 %
	-
	-
	Предложения и замечания были высказаны жителями домов, принявших участие в Программе по адресам: ул.Советская, д. 74 Б ; ул. Советская, д 74 В, ул. Кирова, д. 1; ул. Полевая, д.1

	4. Количество благоустроенных дворовых территорий 
	шт.
	4
	4
	0
	0
	

	4. Доля благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	100,0
	100,0
	0
	0
	Значение индикатора является оценочным

	5. Доля площади благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)
	%
	100,0
	100,0
	0
	0
	Значение индикатора является оценочным


+
1.2. Итоги реализация Программы 
1.2.1. В рамках благоустройства общественных территорий количество благоустроенных муниципальных территорий соответствующего функционального назначения составило 1 единицу. 
При благоустройстве Парка «1 Мая» п. Медвенка по ул. Советской выполнены мероприятия по устройству спортивной площадки размером 2240 м2. Произведена установка 4 урн и 8 скамеек.
Доля площади благоустроенной общественной территории (нарастающим итогом)  составила – 40,0 % .

В 2019 году благоустройство общественной территории Парка «1 Мая» п. Медвенка по ул. Советской произведено на площади 2240 м2.
1.2.2. В рамках благоустройства дворовых территорий количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составило 4, как и было запланировано. 
Были выполнены работы:
1) Благоустройство внутридворовой территории  многоквартирного дома по ул. Советская, д. 74 Б.
2) Благоустройство внутридворовой территории многоквартирного дома по ул. Советская, д. 74 В. 
3) Благоустройство внутридворовой территории многоквартирного дома по ул. Кирова, д.1.
4)  Благоустройство внутридворовой территории многоквартирного дома по ул. Полевая, д. 1. 
При благоустройстве дворовых территорий выполнены работы по освещению дворовых территорий, асфальтированию проездов и расширению парковок, установке лавочек и урн.

Все работы по благоустройству дворовых территорий выполнены до середины октября.
В рамках благоустройства 4 дворовых территорий были установлены следующие объекты благоустройства с учетом пожеланий жителей:
- установлено новых лавочек – 20 шт.;
- установлено новых урн – 8 шт.;
- выполненл освещение подъездов – 3 МКД; 
- площадь нового дорожного покрытия – 225,98 кв. м;
- организовано новых парковочных мест – 1 шт.

Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (жителей домов, которые приняли участие в софинансировании) составила 0 %.
Доля благоустроенных дворовых территорий составила (нарастающим итогом)
 100 %. 
Доля площади благоустроенных дворовых территорий составила 9,3 % . Из расчета, что принято к учету 19 405 кв. м общей площади дворовых территорий, в 2019 году благоустройство дворовых территорий произведено на площади 1810,2 кв. м.
2. На ход реализации Программы оказали влияние ряд факторов
В 2019 году муниципальное образование «поселок Медвенка» принял активное участие в реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Реализовано благоустройство 4 дворовых территорий и 1 общественной территории.
По благоустройству внутридворовых территорий по адресам: Советская, д. 74 Б, Советская, д. 74 В, Кирова, д.1, Полевая, д. 1 по результатам проведенных конкурсных процедур работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме и в срок. 
По благоустройству общественных территорий – заявлена 1 территория – Парк «1 Мая» по ул. Советская п. Медвенка. По результатам проведенных конкурсных процедур работы по муниципальному контракту выполнены с нарушением срока и подрядчиком уплачена (неустойка) пеня в размере 8001,69 рублей.
3. Данные об использовании средств федерального, областного и средств бюджета города и иных средств, направленных на реализацию Программы
3.1. Сводная таблица финансирования
	Источники финансирования
	Сумма, тыс. рублей
	% исполнения

	
	план
	факт
	

	Местный бюджет
	205,61000
	205,58740
	99,9

	Федеральный бюджет
	2535,7400
	2535,46443
	99,9

	Областной бюджет
	51,75000
	51,74417
	99,9

	Иные источники
	-
	-
	-

	Итого:
	2793,10300
	2792,79600
	99,9


3.2. Отчет  об исполнении мероприятий муниципальной программы
"Формирование современной городской среды" за 2019 год
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники
	Объем финансирования муниципальной программы за счет бюджетных средств (тыс.руб.)
	Причины отклонения

	
	
	
	Всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	

	
	
	
	План на год
	Кассовые расходы
	%
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	План на год
	Кассовые расходы
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.1
	Мероприятие 1
Благоустройство общественной территории
	МО «поселок Медвенка»
	2286,197
	2286,197
	100
	2075,544
	2075,544
	42,358
	42,358
	168,295
	168,295
	-

	1.2.
	Мероприятие 2
Благоустройство дворовых территорий
	МО «поселок Медвенка»
	506,906
	506,599
	99,9
	460,199
	459,920
	9,392
	9,386
	37,315
	37,293
	Сумма экономии сложилась при составлении ПСД

	
	ИТОГО по программе:
	
	2793,103
	2792,796
	
	2535,743
	2535,464
	51,750
	51,744
	205,610
	205,588
	


4. Перечень не выполненных в установленные сроки мероприятий с указанием причин невыполнения.
В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды», работы по благоустройству общественной территории Парк «1 Мая» по ул. Советская п. Медвенка выполнены с нарушением сроков. 
5. Информация о внесенных изменениях в Программу с кратким обоснованием этих решений.
5.1. Постановлением Администрации поселка Медвенка № 40 от 18.03.2019 в Программу внесены изменения, связанные с приведением объемов финансирования программы в соответствие с бюджетом муниципального образования на 2019 год, утвержденным решением Собрания депутатов поселка Медвенка от 24.12.2018 № 17/135 «О бюджете муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а именно, связанные:
5.1.1. с уточнением сумм финансирования по мероприятиям Программы.
5.2. Постановлением Администрации поселка Медвенка № 175 от 14.10.2019 в Программу внесены изменения (изложить программу в новой редакции), связанные с уточнением сроков реализации программы, а именно «с 2018-2022гг на период с 2018-2024 гг.».

5.3. Постановлением Администрации поселка Медвенка № 188 от 08.11.2019 в Программу внесены изменения в приложение № 3 к муниципальной программе о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования.

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды»
 за 2019 год
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Наименование мероприятия / целевого показателя (индикатора)
	Степень реализации мероприятий, %
	Степень соответствия запланированному уровню затрат, тыс. руб
	Значения целевых показателей (индикаторов), тыс. руб.
	Эффективность использования средств областного бюджета
	Степень достижения планового значения показателя

	
	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	
	

	 
	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8

	 
	Программа  «Формирование современной городской среды»
	 
	 
	2793,103
	2792,796
	 
	 

	1.
	Мероприятие 1.

Благоустройство общественных территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству,
	100
	100
	2286,197
	2286,197
	1
	100

	2.
	Мероприятие 2.

Благоустройство дворовых территорий, в том числе подготовка проектной документации линий электропередачи, проведение проверки достоверности сметной стоимости мероприятий по благоустройству
	100
	99,9
	506,906
	506,599
	1
	100


Глава поселка Медвенка










Л.А. Ключарова
Малая Н.В.
тел. 8(47146)4-10-72


