|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

КОНТРАКТ № 0744200000222002527-1

**выполнение работ по капитальному ремонту помещения МКУК "Медвенская детская библиотека", расположенная по адресу :Курская область, п.Медвенка, ул.Певнева д.1**

**ИКЗ 223461500683046150100100250014329243**

|  |  |
| --- | --- |
| п. Медвенка | «26» апреля 2022 г. |
|  |  |

**Муниципальное казённое учреждение культуры «Медвенская детская библиотека»,** именуемая в дальнейшем **«Заказчик»,** в лице директора Краснопивцевой Любови Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «КурскХарьковСтрой», в лице директора Харькова Евгения Вячеславовича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон №44-ФЗ) на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 15 апреля 2022 года №0744200000222002527, заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.Подрядчик обязуется собственными силами, своевременно, на условиях настоящего Контракта выполнить работы по капитальному ремонту помещения МКУК «Медвенская детская библиотека», расположенная по адресу: Курская область, п. Медвенка, ул. Певнева д.1 (далее – «работы») в соответствии с Приложением № 1-Проектная документация, сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его на условиях настоящего Контракта.

1.2.Место выполнения работ: 307030, Курская область, Медвенский район, п. Медвенка, ул. Певнева д.1.

1.3.Все работы выполняются силами и средствами Подрядчика (из его материалов, с помощью его оборудования и его инструментов).

1.4.Изменение предмета контракта не допускается за исключением случаев, предусмотренных Контрактом.

1.5.При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение Работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

1. Цена Контракта и порядок расчетов
   1. Цена Контракта составляет 2 787 835 (Два миллиона семьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 05 копеек, без НДС.

Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

* 1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
  2. Цена Контракта включает в себя все прямые и дополнительные затраты и начисления, связанные с выполнением всего объёма работ, предусмотренного настоящим Контрактом (в т.ч. стоимость материалов, оборудования, расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы), и иные затраты в соответствии с ценовыми показателями и нормативами, предусмотренными действующим законодательством, а также включает все налоги, сборы, пошлины и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
  3. По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренного Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.
  4. Оплата по Контракту осуществляется в следующем порядке:
     1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств Заказчиком на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.

2.5.2. Оплата осуществляется Заказчиком не более чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемки выполненных работ.

Оплата производится на основании следующих документов:

- подписанных Сторонами без замечаний актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС - 3).

Авансирование не предусмотрено.

Отдельные этапы исполнения Контракта не установлены.

2.5.3. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет средств областного и местного бюджетов

КБК 001 0801 7720014001 243 – 1 672 701,00

001 0801 77200S4001 243 – 1 115 134,05

2.5.4. При начислении Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени) и отказе Подрядчика в ее уплате по соответствующему письменному требованию Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом суммы неустойки (штрафа, пени).

2.5.5. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта, исходя из цены единицы работы.

2.5.6.В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему работ.

2.5.7. При выполнении работ, в случае возникновении непредвиденных расходов, Подрядчик обязан подтвердить объем данных затрат предоставлением Акта на непредвиденные расходы по форме № КС-2

2.5.8. Расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком полностью после устранения выявленных дефектов.

2.5.9.В случае изменения реквизитов расчетного счета, Подрядчик обязан незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Подрядчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик.

2.5.10. Заказчик вправе отказаться от оплаты Работ, не соответствующих требованиям, предъявляемым к Работам, установленным законодательством или настоящим Контрактом, условиям документации об аукционе.

2.5.11. Заказчик имеет право задержать оплату стоимости выполненных Работ в следующих случаях:

- бездействия Подрядчика по устранению выявленных дефектов в Работе, представленной к оплате - до устранения дефектов;

- причинения Подрядчиком в ходе выполнения Работ материального ущерба Заказчику - до возмещения полной стоимости причинённого ущерба;

- выполнения Подрядчиком Работ с отступлением от сметной документации, в т.ч. от объемов выполнения отдельных видов Работ, предусмотренных настоящим контрактом.

* 1. При выполнении работ, в случае возникновении непредвиденных расходов, Подрядчик обязан подтвердить объем данных затрат предоставлением Акта на непредвиденные расходы по форме № КС-2

1. Права и обязанности Сторон
   1. **Заказчик имеет право:**
      1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
      2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
      3. Отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;
      4. По согласованию с Подрядчиком изменить объем выполняемых по Контракту работ в соответствии с условиями Контракта;
      5. Досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Контракта;
      6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств;
      7. При выявлении недостатков результата работы, обнаруженных в течение гарантийного срока, по своему выбору предъявлять Подрядчику требования, предусмотренные статьей 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в случае использования при выполнении работ материалов ненадлежащего качества требования, предусмотренные статьей 475 Гражданского кодекса Российской Федерации;
      8. При необходимости привлекать для проверки хода и качества выполняемых работ организации, имеющие лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности;
      9. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации;

3.1.10. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом, качеством и соблюдением сроков выполнения Подрядчиком Работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных Работ по настоящему контракту;

3.1.11. Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций;

3.1.12. Требовать возмещения убытков, причиненных Заказчику по вине Подрядчика в ходе исполнения Контракта;

3.1.13. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

**3.2. Заказчик обязан:**

3.2.1. Проводить экспертизу соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом, своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций;

3.2.2. Обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;

3.2.3. Оплатить выполненную по Контракту работу после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ;

3.2.4. Требовать возмещения неустойки и (или) убытков, причиненных по вине Подрядчика;

3.2.5. Осуществлять самостоятельно, либо с привлечением иных лиц по договору с Заказчиком, функции технического надзора за подрядными работами, осуществляемыми Подрядчиком;

3.2.6. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ по настоящему Контракту;

3.2.7. Предоставить Подрядчику доступ к объекту, на котором будут выполняться Работы;

3.2.8. Обеспечить приемку и оформление представленных Подрядчиком результатов работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления Подрядчика о завершении выполнения работ;

3.2.9. Своевременно сообщать Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ и (или) приемки выполненных Работ, а также возникших в процессе эксплуатации объекта, на протяжении всего гарантийного срока, по всему объёму выполненных Работ;

**3.3. Подрядчик вправе:**

3.3.1. Требовать от Заказчика предоставления доступа к объекту, на котором будут выполняться Работы;

3.3.2. Требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;

3.3.3. Требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

3.3.4. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

3.3.5. Требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта;

3.3.6.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика;

3.3.7. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

**3.4. Подрядчик обязан:**

3.4.1. Гарантировать сдачу всего объема Работ, выполненных в строгом соответствии с электронным документом «Описание объекта закупки» Заказчика, условиями настоящего контракта, требованиями действующего законодательства и в сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать результаты Работ Заказчику по акту;

3.4.2. Выполнить Работы в соответствии с ГОСТами, СНиПами, техническими условиями и иным требованиями действующего законодательства, а также требованиями Заказчика;

3.4.3Обеспечить своевременную поставку на объект, на котором будут выполняться Работы, необходимых качественных материалов, оборудования, механизмов и инструментов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям, сертификатам соответствия;

3.4.4. Назначить представителя для осуществления контактов с Заказчиком от имени Подрядчика по всем вопросам, возникающим при исполнении контракта, сообщить сведения о таком лице Заказчику;

3.4.5. В ходе выполнения Работ обеспечить соблюдение требований техники безопасности, вести журнал по технике безопасности;

3.4.6. Осуществлять в процессе производства и по окончании Работ систематическую уборку территории объекта от отходов, мусора;

3.4.7. Принять меры для обеспечения сохранности принадлежащих ему материалов, инвентаря, оборудования, находящегося на территории Заказчика;

3.4.8. Сдать выполненные Работы Заказчику в соответствии с условиями Контракта;

3.4.9. Гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения Работ Подрядчиком по настоящему контракту. В случае отсутствия вины Заказчика при возникновении претензий, требований и судебных исков к Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от их характера, Заказчик не несет по ним ответственности. Ответственность за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лих, и окружающей природной среде, возникших в ходе выполнения Работ, несет Подрядчик, если будет доказана вина Подрядчика в законодательно установленном порядке;

3.4.10. Без предварительного письменного согласования с Заказчиком не изменять виды, состав, объем, порядок выполнения Работ и применения материалов, предусмотренных в задании Заказчика, условиями настоящего Контракта;

3.4.11. Надлежащим образом оформлять документы в ходе производства работ и по их окончании в соответствии с действующим законодательством и требованиями Заказчика;

3.4.12. Без увеличения цены выполнить работу в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки выполненных работ;

3.4.13. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта;

3.4.14. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученным результатам;

3.4.15. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

3.4.16. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком работ сверх фактически выполненного объема работ, использования при выполнении работ материалов, не предусмотренных сметами (Описанием объекта закупки) к Контракту, изменения способа выполнения работ при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком;

3.4.17. При производстве Работ Подрядчик обязуется принимать все необходимые меры для предотвращения нанесения материального ущерба сооружениям и помещениям, иному имуществу Заказчика, находящихся на территории проведения Работ, выполнять санитарные, противопожарные, взрывобезопасные мероприятия, требования по охране труда, охране окружающей среды и экологической безопасности и иные меры безопасности. Ответственность за любые нарушения Подрядчиком настоящего контракта правил и требований, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик;

3.4.18.В случае возможности наступления неблагоприятных для Заказчика последствий, в том числе по независящим от Подрядчика обстоятельствам, вследствие которых результаты выполненных Работ могут не соответствовать требованиям Заказчика и условиям настоящего контракта, Подрядчик обязан немедленно предупредить об этом Заказчика, и до получения от него соответствующих указаний приостановить выполнение Работ;

3.4.19. Выполнять иные обязанности, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.

1. Сроки выполнения работ по Контракту
   1. Подрядчик приступает к выполнению работ с момента подписания Контракта Сторонами.
   2. Срок выполнения работы: с 25 апреля 2022 г по 27 июня 2022 года.
   3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненные работы. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1 Порядок сдачи и приемки производится в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ.

5.2. Подрядчик в течение 5 дней после фактически выполненных работ, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (Подрядчика, Исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать информацию по п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ.

5.3. К документу о приемке, предусмотренному п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, Поставщик (Подрядчик, Исполнитель) прилагает документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

- акт о приемке выполненных работ формы КС-2;

- справка формы КС-3;

- счёт, счёт–фактура (при наличии).

- Акты на скрытые работы (при наличии скрытых работ);

- надлежащим образом заверенные копии сертификатов на используемые товары и/или материалы (при наличии таких товаров и/или материалов);

- исполнительная документация в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае, если на данные работы требуется исполнительная документация).

- Иные документы в соответствии с требованиями настоящего Контракта и/или Законодательства РФ.

Все документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная п. 1 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ информация, содержащаяся в документе о приемке.

5.4. В срок 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с п. 3 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с ч. 6 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ) осуществляет одно из действий указанных в п. 4 ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ

5.5. Внесение исправлений в документ о приемке, оформленный в соответствии с ч. 13 ст. 94 Федерального закона №44-ФЗ, осуществляется путем формирования, подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчика, и размещения в единой информационной системе исправленного документа о приемке.

* 1. Подрядчик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты выполнения работ, предусмотренных контрактом. Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в настоящем Контракте цели и влияют на качество работ.
  2. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.
  3. До приемки результата работ риск повреждения или утраты результата работ, материалов, оборудования, конструкций и иных средств, используемых при исполнении настоящего Контракта, несет Подрядчик. После приемки результата работ риск его повреждения или утраты несет Заказчик, кроме случаев, когда такое повреждение либо утрата явились следствием недостатков работ, обнаруженных в течение гарантийного срока.

1. **Гарантии**

6.1. Срок гарантии на выполненные работы (в том числе на использованные при выполнении Работ материалы) составляет 60 месяцев с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту. Подрядчик гарантирует качественное выполнение работ в полном объеме и в срок, предусмотренный настоящим Контрактом и электронным документом «Описание объекта закупки».

6.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основании экспертизы.

6.5. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков в выполненных работах, материалах, оборудовании, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные и установленные Подрядчиком и Заказчиком в Акте о недостатках с перечнем выявленных недостатков/дефектов, необходимых доработок и сроков их устранения. Гарантийный срок в данном случае продлевается на период устранения выявленных недостатков.

6.6. Удовлетворение требований Заказчика о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работ не освобождает Подрядчика от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работ.

6.7. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц, вследствие необеспечения Подрядчиком безопасности выполнения работ/результата работ подлежит возмещению в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

6.8. Подрядчик в течение 10 (Десяти) дней после заключения настоящего Контракта предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в размере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 29 500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей 90 копеек в форме безотзывной независимой гарантии, или внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения гарантийных обязательств определяется Подрядчиком самостоятельно.

6.9. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц.

6.10. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств при надлежащем исполнении гарантийных обязательств, не должен превышать 15 дней с даты окончания гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом.

6.11. Оформление документа о приемке выполненной работы (ее результатов), осуществляется Заказчиком после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ в порядке и в сроки, которые установлены настоящим Контрактом.

**7. Обеспечение исполнения Контракта[[1]](#footnote-1)**

7.1. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения Контракта в размере 10% от цены, по которой заключается контракт, что составляет 278 783 (Двести семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 51 копейка в форме  *(независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со средствами, поступающими заказчику)/Обеспечение не предоставляется.*

В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия независимой гарантии. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.2. В случае, если предложенная Подрядчиком цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, к Подрядчику, с которым заключается контракт, применяются антидемпинговые меры, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта стало недействительным или стало ненадлежащим, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у организации, предоставившей независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 7.5, 7.6 и 7.8 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.4. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц.

7.5. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктом 7.6 настоящего Контракта.

7.6. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по поставке товара или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, заключенных заказчиками. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления независимой гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с пунктом 7.7 настоящего Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

Уменьшение в соответствии с пунктом 7.5 настоящего Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 7.6 настоящего Контракта информации в соответствующий реестр контрактов, заключенных заказчиками.

7.7. Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Сторонами окончательного документа о приемке товара. Денежные средства возвращаются на счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в Контракте.

7.8. Предусмотренное пунктом 7.5 настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим Контрактом, а также приемки Заказчиком поставленного товара. Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.

7.9. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с [абз](consultantplus://offline/ref=7273259EBE3D788B65139779E0A22C63EF0338FDC4F79EAE61802002ED70B7A3DE6C1C567183331A80D6FB0F0CE99CD39FC732F8748Dg8B4I)ацем вторым пункта 7.3, пунктом 7.5 настоящего Контракта возврат независимой гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.2. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой.

8.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.5. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.6. Размер штрафа по каждому факту неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее – «Постановление № 1042») в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).

8.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

8.10. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

8.11.Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в размере 1 (Одного) процента цены Контракта (этапа), но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.

8.12.Размер штрафа Подрядчика как победителя закупки (или иного участника закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившего наиболее высокую цену за право заключения контракта, по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).8.13. Размер штрафа по каждому факту неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается в соответствии с Постановлением № 1042 в следующем порядке:

- 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

8.14. Применение неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту.

8.15. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.16. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.17. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5% стоимости указанных работ.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, массовых заболеваний, повлекших введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение о Контракта.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3-х (Трех) дней) известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3.Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

9.4.Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (Одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая Сторона до передачи спора в суд должна направить претензию с приложением документов, подтверждающих требования стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный мотивированный ответ по существу претензии в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения с приложением обосновывающих документов.

10.3. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Волгоградской области.

11. Расторжение Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу Выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.3. Если Заказчиком проведена экспертиза Выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы Выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.4.Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.6.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (Десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы Выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

11.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.9. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (Десятидневного) срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.11. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

11.12.В случае расторжения Контракта по соглашению сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.

11.13. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (Десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.

11.14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, предусмотренном частью 15 статьи 95 ФЗ №44-ФЗ.

12. Срок действия Контракта

12.1. Контракт вступает в силу с даты его заключения и размещения в ЕИС и действует до «30» сентября 2022 года включительно, а в части исполнения обязательств по оплате, возмещению убытков, выплате неустойки, исполнению гарантийных обязательств – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

13. Прочие условия

13.1.В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 2-х (Двух) рабочих дней с даты такого изменения.

13.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.3.В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.5. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.6. Настоящий контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке. Настоящий Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 83.2. Федерального закона №44-ФЗ. Дополнительно Стороны вправе оформить настоящий Контракт в письменном виде в 2-х (двух) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Перечень приложений

14.1. Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.

14.2.К Контракту прилагаются:

Приложение № 1 « Проектная документация»

15.Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **МКУК «Медвенская детская библиотека»**  Юридический адрес:307030,  п.Медвенка, ул. Советская, д.30  ИНН/КПП 4615006830/461501001  ОГРН 1114619000176  ОКТМО 38624151051  ОКОПФ 75404  ОКПО 68282760  Счет:03100643000000014400  ЕКС:40102810545370000038  ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ// УФК  по Курской области  БИК 013807906  л/с 05443Р11510  Тел: +7(47146) 4-10-72  E-mail: kursk47146@yandex.ru | **Подрядчик:**  **Общество с ограниченной ответственностью «КурскХарьковСтрой»**  Юридический адрес:305016, г. Курск, пер. 9-й Суворовский, д.4  ИНН/КПП 4632078930/463201001  ОГРН 1074632004655  ОКОПФ /ОКФС 65/16  ОКПО 96909637  ОКСМ 643  Р/СЧ:40702810116000001434  ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ филиал АО «Экспобанк»  БИК 043807330  к/сч: 30101810345250000330  Тел: +79036398243 |
| Директор МКУ «Медвенская детская  Библиотека»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Краснопивцева Л.А./  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.  М.П. | Директор ООО «КХС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Харьков Е.В. /  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.  М.П. |
|  |  |

Документ подписан электронной подписью

Харьков Е. В.

Организация:ООО "КХС"

Дата создания:26.04.2022 10:23

Сертификат:420875729142594616308522

Выдан:ООО "АйтиКом"

Период действия сертификата:28.07.2021 - 28.07.2022

[Показать электронную подпись](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3461500683022000001)

Краснопивцева Л. А.

Организация:"МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ \"МЕДВЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА\""

Дата создания:26.04.2022 10:23

Сертификат:67160848040361638153188483356855439656707559300

Выдан:Федеральное казначейство

Период действия сертификата:29.11.2021 - 01.03.2023

Приложение № 1

к контракту № 0744200000222002527-1

от «26» 04 2022 г.

**Проектная документация**

**(приложена отдельным файлом)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПОДПИСИ СТОРОН:** | |  |  |
| Директор МКУ «Медвенская детская  Библиотека»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Краснопивцева Л.А./  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.  М.П. | Директор ООО «КХС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Харьков Е.В. /  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022г.  М.П. |  | |

Документ подписан электронной подписью

Харьков Е. В.

Организация:ООО "КХС"

Дата создания:26.04.2022 10:23

Сертификат:420875729142594616308522

Выдан:ООО "АйтиКом"

Период действия сертификата:28.07.2021 - 28.07.2022

[Показать электронную подпись](https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=3461500683022000001)

Краснопивцева Л. А.

Организация:"МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ \"МЕДВЕНСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА\""

Дата создания:26.04.2022 10:23

Сертификат:67160848040361638153188483356855439656707559300

Выдан:Федеральное казначейство

Период действия сертификата:29.11.2021 - 01.03.2023

1. Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения подрядчика, в котором участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. [↑](#footnote-ref-1)