РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## Курская область Медвенский район

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛКА МЕДВЕНКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 года                                  № 47

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства

муниципального образования «поселок Медвенка»

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В целях своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «поселок Медвенка» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, руководствуясь Уставом муниципального образования «поселок Медвенка» Администрация поселка Медвенка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период  2022-2023 годов на территории муниципального образования «поселок Медвенка»  согласно приложения 1.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава поселка Медвенка                                                                     Л.А. Ключарова

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации

поселка Медвенка

от 06.05.2022 № 47

План организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение

бесперебойного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе

в осенне–зимний период 2022-2023 годов

по муниципальному образованию  «посёлок Медвенка» Медвенского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Замена 3-х насосов на водозаборных скважинах | шт. | 3 | 2-3 кв. 2022 год | 375,0 |
| 2 | Ремонт сооружения водопроводного №9123, №7632 по ул. 2-я Полевая | шт. | 2 | 2-3 кв. 2022 год | 75,0 |
| 3 | Текущий ремонт водопроводной сети поселка Медвенка | км | 1 | 2-3 кв. 2022 год | 250,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 700,00 |
| Теплоснабжение |
| 1 | Ремонт и замена автоматики работы котлов, вентиляции, дымососов | шт. | 2 | 2-3 кв. 2022 год | 70,0 |
| 2 | Промывка и обслуживание ХВО | шт. | 2 | 2-3 кв. 2022 год | 15,0 |
| 3 | Химическая промывка теплообменника | шт. | 1 | 2-3 кв. 2022 год | 6,0 |
| 4 | Техническое обслуживание запорной арматуры и ее замена | шт. | 2 | 2-3 кв. 2022 год | 20,0 |
| 5 | Ремонтно-профилактические работы газового оборудования котельной | шт. | 2 | 2-3 кв. 2022 год | 25,0 |
| 6 | Обслуживание электрооборудования котельной | шт. | 2 | 2-3 кв. 2022 год | 10,0 |
| 7 | Проверка вентиляции и дымоходов | шт. | 2 | 2-3 кв. 2022 год | 15,0 |
| 8 | Оформление паспорта готовности котельной к отопительному сезону | шт. | 1 | 2-3 кв. 2022 год | 4,9 |
| 9 | Промывка тепловой сети | шт. | 1 | 2-3 кв. 2022 год | 2,1 |
| 10 | Обслуживание запорной арматуры | шт. | 2 | 2-3 кв. 2022 год | 11,0 |
| 11 | Опрессовка тепловой сети | шт. | 1 | 2-3 кв. 2022 год | 4,2 |
| 12 | Оформление паспорта тепловой сети | шт. | 1 | 2-3 кв. 2022 год | 1,4 |
| 13 | Ремонт тепловой сети, ремонт теплокамер | шт. | 1 | 2-3 кв. 2022 год | 200,0 |
| 14 | Поверка газовых приборов учета | шт. | 60 | 2-3 кв. 2022 год | 40,0 |
| 15 | Ремонт газовых горелок котла | шт. | 6 | 2-3 кв. 2022 год | 15,0 |
| 16 | Проведение пусконаладочных работ котлов | шт. | 2 | 2-3 кв. 2022 год | 110,0 |
| 18 | Ремонт узла учета газа на котельной по ул. Кирова | шт. | 1 | 2-3 кв. 2022 год | 500,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 1049,60 |
|  | Всего: |  |  |  | 1749,60 |