Отчет о достижении эффекта после проведения мероприятия по программе ФКГС в 2023 году

Муниципальное образование: Поселок Медвенка

Наименование территории: Благоустройство общественной территории (устройство дорожек) Парка «1 Мая» по ул. Советской, п. Медвенка, Курской области

Площадь благоустраиваемой территории – 535,4 м2.

Дата начала: 15.04.2023 г.

Дата окончания: 14.06.2023 г.

Грант (федеральный бюджет)-1 616 765,43 рублей.

Консолидированный бюджет Курской области – 76 779,57 рублей.

Бюджет муниципального образования – 28 708,00 рублей.

Полная стоимость - 1 722 253,00 рублей.

В рамка реализации проекта выполнены следующие работы:

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 77,7 м3.;

- устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей – 489,5 м2;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня – 4,3 м3;

- устройство покрытий из тротуарной плитки – 545,19 м2;

- установка бортовых камней бетонных – 302,09 м;

- камни бортовые БР 100.20.8 – 303 шт.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| До проведения мероприятий по обустройству дорожек Парка «1 Мая» | | | |
| D:\Профили\Людмила\Рабочий стол\Мои документы\2023 год\Городская среда 2023\Фото 2023 до выполнения работ\1 (1).jpg  Вставить фото сюда  Вид 1 | D:\Профили\Людмила\Рабочий стол\Мои документы\2023 год\Городская среда 2023\Фото 2023 до выполнения работ\3.jpg  Вставить фото вид 3 | | |
| D:\Профили\Людмила\Рабочий стол\Мои документы\2023 год\Городская среда 2023\Фото 2023 до выполнения работ\2.jpg  Вставить фото вид 2 |
| После проведения мероприятий по обустройству дорожек Парка «1 Мая» | | |
| D:\Профили\Людмила\Рабочий стол\Мои документы\2023 год\Городская среда 2023\Фото после выполнения основного контракта\Медвенка_улСоветская_15062023.jpg  Вставить фото  Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий | | D:\Профили\Людмила\Рабочий стол\Мои документы\2023 год\Городская среда 2023\Фото после выполнения основного контракта\Медвенка_улСоветская_15062023 (3).jpg  Вставить фото  Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий |
| D:\Профили\Людмила\Рабочий стол\Мои документы\2023 год\Городская среда 2023\Фото после выполнения основного контракта\Медвенка_улСоветская_15062023 (2).jpg  Вставить фото  Вид 1 с аналогичного ракурса вида до проведения мероприятий | |